### DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Nome da Empresa: Pluma Technologies (Divisão de Sustentabilidade) Nome do Produto: Pluma Sense (Linha BioTérmica) Descrição: Embalagens Biodegradáveis e Térmicas para E-commerce e Delivery Data: 22 de Outubro de 2026

#### INTEGRANTES DO PROJETO E CARGOS

Gustavo Voroniak da Silva — Líder de Projeto

#### 1. OBJETIVO DO PROJETO E DADOS DA EMPRESA

O objetivo deste projeto é desenvolver a linha Pluma Sense BioTérmica, um produto da Pluma Technologies voltado à substituição do isopor (EPS) e plásticos de uso único no transporte de produtos sensíveis à temperatura. A embalagem será fabricada a partir de resíduos agrícolas (como casca de arroz, bagaço de cana) aglutinados por micélio de cogumelo.

A solução atende aos mercados de delivery de alimentos premium, e-commerce de perecíveis e setor farmacêutico. O foco estratégico é entregar um Produto Mínimo Viável (MVP) que ofereça isolamento térmico eficiente, proteção contra impactos e que seja 100% compostável domesticamente, agregando valor ESG (Ambiental, Social e Governança) às marcas clientes.

#### 2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

2.1 Requisitos Funcionais (RF - Focados no Produto)

- RF01 — Isolamento Térmico: A embalagem deve manter a temperatura interna de produtos refrigerados ou congelados por um período mínimo de 4 a 12 horas, dependendo da espessura da parede e do uso de gelox.

- RF02 — Resistência Mecânica: O material deve absorver impactos de quedas de até 1,5 metro sem quebrar, protegendo garrafas, ampolas de vidro ou potes frágeis.

- RF03 — Impermeabilidade Básica: A camada interna/externa deve receber um tratamento orgânico (como cera de carnaúba ou biofilme) para resistir à condensação de suor e umidade moderada durante o transporte.

- RF04 — Modularidade: Os moldes iniciais devem ser desenhados em formatos modulares e empilháveis para otimizar o espaço no frete.

- RF05 — Compostabilidade: O produto final deve se degradar completamente na terra ou em composteira doméstica em até 45 dias.

- RF06 — Site Institucional e Portal B2B: A Pluma Technologies deve ter um site apresentando testes térmicos, pegada de carbono reduzida, portfólio de moldes e canal de cotação para empresas.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01 — Sustentabilidade da Matéria-Prima: Os resíduos agrícolas devem ser obtidos de fornecedores locais (raio de até 100km da fábrica) para reduzir a pegada de carbono do transporte.

- RNF02 — Processo de Cultivo (Fabricação): O tempo de inoculação e crescimento do micélio no molde não deve ultrapassar 7 dias em ambiente de temperatura e umidade controladas.

- RNF03 — Inatividade Biológica: Após o crescimento, as embalagens devem ser submetidas a um processo de secagem (forno) para interromper o crescimento do fungo, garantindo que o produto seja inerte e seguro.

- RNF04 — Custo-Benefício: O custo de produção em escala deve ser competitivo o suficiente para justificar a substituição de embalagens térmicas premium atuais.

- RNF05 — Segurança Sanitária: O material não pode liberar odores residuais ou esporos que interfiram na qualidade de alimentos ou remédios.

2.3 Regras de Negócio (RN)

- RN01 — Foco no modelo B2B (Business to Business): O produto será vendido em lotes para empresas (farmácias, restaurantes, e-commerces) e não para o consumidor final (B2C) no primeiro momento.

- RN02 — Customização de Moldes: Pedidos com formatos customizados (ex: encaixe perfeito para uma garrafa específica de vinho) exigem um volume mínimo de produção e cobrança do projeto de design 3D.

- RN03 — Comunicação Transparente: Proibido o uso de greenwashing. O site deve exibir dados reais de compostabilidade e relatórios de testes de isolamento térmico (comparativos com EPS).

#### 3. DEFINIÇÃO DE ESCOPO (DENTRO / FORA)

3.1 Dentro do Escopo (o que VAI ser desenvolvido)

- Protótipos de duas caixas padrão (Ex: 5 Litros e 12 Litros).

- Processo laboratorial para inoculação do micélio na casca de arroz e secagem.

- Testes documentados de isolamento térmico e resistência a choque.

- Site institucional da Pluma Technologies com formulário B2B e calculadora de impacto ambiental (para mostrar ao cliente quanto isopor ele deixa de usar).

3.2 Fora do Escopo (o que NÃO VAI ser desenvolvido no MVP)

- Fábrica em larga escala industrial automatizada (o MVP será produzido em lotes experimentais/laboratoriais).

- Embalagens com refrigeração ativa (eletrônicas ou com baterias).

- Revestimentos plásticos recicláveis (foco 100% em ser compostável em casa).

#### 4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E TECNOLOGIA (PROCESSO)

O desenvolvimento da Pluma Sense BioTérmica adota uma composição em três partes:

- Substrato Base: Resíduos lignocelulósicos locais (ex: casca de arroz ou serragem limpa).

- Agente Biológico (O "Cimento"): Cepas selecionadas de micélio (raízes de cogumelos, como o Ganoderma ou Pleurotus), que crescem envolvendo o substrato e formando uma estrutura rígida e isolante.

- Tratamento de Superfície: Aplicação de biocera natural se houver necessidade de maior resistência à água e suor de refrigeração.

- Presença Digital: Site em HTML/CSS/JavaScript e WebGL (para visualizar a embalagem 3D girando no navegador), hospedado em nuvem de baixo custo.

#### 5. ENCERRAMENTO DA FASE 1

Com este plano readequado para a equipe da Pluma Technologies, encerra-se oficialmente a Fase 1: Planejamento da Linha de Embalagens. As fases seguintes cobrem o design dos moldes 3D, a aquisição das primeiras cepas de micélio e substrato, o início do cultivo dos primeiros protótipos e a construção da landing page de vendas.

O que achou dessa nova abordagem, adaptando exatamente as responsabilidades de Vinícius, Luiz, Victor e Nicolas para uma empresa de biotecnologia e materiais? Podemos começar a detalhar o processo de produção ou desenhar a página de vendas se quiser!

DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Nome da Empresa: Pluma Technologies (Divisão de Sustentabilidade)

Nome do Produto: Pluma Sense (Linha BioTérmica)

Descrição: Embalagens Biodegradáveis e Térmicas para E-commerce e Delivery

Data: 22 de Outubro de 2026

INTEGRANTES DO PROJETO E CARGOS

Vinícius Faustino — Líder de Projeto e Engenheiro de Materiais (Pesquisa de biopolímeros e micélio)

Luiz Fernando — Responsável por Operações e Cadeia de Suprimentos (Fornecimento de resíduos agrícolas e logística)

Victor Valentin — Designer de Produto e UX/UI (Modelagem das embalagens 3D e site institucional B2B)

Nicolas Da Guarda — Engenheiro de Processos e Qualidade (Testes térmicos, de impacto e certificações)

1. OBJETIVO DO PROJETO E DADOS DA EMPRESA

O objetivo deste projeto é desenvolver a linha Pluma Sense BioTérmica, um produto da Pluma Technologies voltado à substituição do isopor (EPS) e plásticos de uso único no transporte de produtos sensíveis à temperatura. A embalagem será fabricada a partir de resíduos agrícolas (como casca de arroz, bagaço de cana) aglutinados por micélio de cogumelo.

A solução atende aos mercados de delivery de alimentos premium, e-commerce de perecíveis e setor farmacêutico. O foco estratégico é entregar um Produto Mínimo Viável (MVP) que ofereça isolamento térmico eficiente, proteção contra impactos e que seja 100% compostável domesticamente, agregando valor ESG (Ambiental, Social e Governança) às marcas clientes.

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

2.1 Requisitos Funcionais (RF - Focados no Produto)

RF01 — Isolamento Térmico: A embalagem deve manter a temperatura interna de produtos refrigerados ou congelados por um período mínimo de 4 a 12 horas, dependendo da espessura da parede e do uso de gelox.

RF02 — Resistência Mecânica: O material deve absorver impactos de quedas de até 1,5 metro sem quebrar, protegendo garrafas, ampolas de vidro ou potes frágeis.

RF03 — Impermeabilidade Básica: A camada interna/externa deve receber um tratamento orgânico (como cera de carnaúba ou biofilme) para resistir à condensação de suor e umidade moderada durante o transporte.

RF04 — Modularidade: Os moldes iniciais devem ser desenhados em formatos modulares e empilháveis para otimizar o espaço no frete.

RF05 — Compostabilidade: O produto final deve se degradar completamente na terra ou em composteira doméstica em até 45 dias.

RF06 — Site Institucional e Portal B2B: A Pluma Technologies deve ter um site apresentando testes térmicos, pegada de carbono reduzida, portfólio de moldes e canal de cotação para empresas.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 — Sustentabilidade da Matéria-Prima: Os resíduos agrícolas devem ser obtidos de fornecedores locais (raio de até 100km da fábrica) para reduzir a pegada de carbono do transporte.

RNF02 — Processo de Cultivo (Fabricação): O tempo de inoculação e crescimento do micélio no molde não deve ultrapassar 7 dias em ambiente de temperatura e umidade controladas.

RNF03 — Inatividade Biológica: Após o crescimento, as embalagens devem ser submetidas a um processo de secagem (forno) para interromper o crescimento do fungo, garantindo que o produto seja inerte e seguro.

RNF04 — Custo-Benefício: O custo de produção em escala deve ser competitivo o suficiente para justificar a substituição de embalagens térmicas premium atuais.

RNF05 — Segurança Sanitária: O material não pode liberar odores residuais ou esporos que interfiram na qualidade de alimentos ou remédios.

2.3 Regras de Negócio (RN)

RN01 — Foco no modelo B2B (Business to Business): O produto será vendido em lotes para empresas (farmácias, restaurantes, e-commerces) e não para o consumidor final (B2C) no primeiro momento.

RN02 — Customização de Moldes: Pedidos com formatos customizados (ex: encaixe perfeito para uma garrafa específica de vinho) exigem um volume mínimo de produção e cobrança do projeto de design 3D.

RN03 — Comunicação Transparente: Proibido o uso de greenwashing. O site deve exibir dados reais de compostabilidade e relatórios de testes de isolamento térmico (comparativos com EPS).

3. DEFINIÇÃO DE ESCOPO (DENTRO / FORA)

3.1 Dentro do Escopo (o que VAI ser desenvolvido)

Protótipos de duas caixas padrão (Ex: 5 Litros e 12 Litros).

Processo laboratorial para inoculação do micélio na casca de arroz e secagem.

Testes documentados de isolamento térmico e resistência a choque.

Site institucional da Pluma Technologies com formulário B2B e calculadora de impacto ambiental (para mostrar ao cliente quanto isopor ele deixa de usar).

3.2 Fora do Escopo (o que NÃO VAI ser desenvolvido no MVP)

Fábrica em larga escala industrial automatizada (o MVP será produzido em lotes experimentais/laboratoriais).

Embalagens com refrigeração ativa (eletrônicas ou com baterias).

Revestimentos plásticos recicláveis (foco 100% em ser compostável em casa).

4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E TECNOLOGIA (PROCESSO)

O desenvolvimento da Pluma Sense BioTérmica adota uma composição em três partes:

Substrato Base: Resíduos lignocelulósicos locais (ex: casca de arroz ou serragem limpa).

Agente Biológico (O "Cimento"): Cepas selecionadas de micélio (raízes de cogumelos, como o Ganoderma ou Pleurotus), que crescem envolvendo o substrato e formando uma estrutura rígida e isolante.

Tratamento de Superfície: Aplicação de biocera natural se houver necessidade de maior resistência à água e suor de refrigeração.

Presença Digital: Site em HTML/CSS/JavaScript e WebGL (para visualizar a embalagem 3D girando no navegador), hospedado em nuvem de baixo custo.

5. ENCERRAMENTO DA FASE 1

Com este plano readequado para a equipe da Pluma Technologies, encerra-se oficialmente a Fase 1: Planejamento da Linha de Embalagens. As fases seguintes cobrem o design dos moldes 3D, a aquisição das primeiras cepas de micélio e substrato, o início do cultivo dos primeiros protótipos e a construção da landing page de vendas.

O que achou dessa nova abordagem, adaptando exatamente as responsabilidades de Vinícius, Luiz, Victor e Nicolas para uma empresa de biotecnologia e materiais? Podemos começar a detalhar o processo de produção ou desenhar a página de vendas se quiser!